PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

| Họ và tên | Phùng Quang Huy | Mã sinh viên | B25DTCN179 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT5 | Mã đề | 04 |

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý điều dưỡng | Quản lý điều dưỡng và hồ sơ bệnh nhân | US-01 | Là quản lý điều dưỡng, tôi muốn phân công lịch thăm khám, theo dõi chỉ số sinh tồn của bệnh nhân qua thiết bị đo và tự động chấm điểm đánh giá cho tôi, để làm việc tốt hơn |
| Vận hành chăm sóc | Tạo và phân công lịch thăm khám | US-02 | Là nhân viên tôi muốn xem chỉ số sinh tồn qua thiết bị đo để dễ dàng xem kết quả |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Independent | US-X gộp nhiều việc: phân công lịch, theo dõi chỉ số và chấm điểm |
| Small | Story quá lớn, khó làm xong trong một sprint |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là điều dưỡng, tôi muốn xem lịch thăm khám được phân công, để biết ca chăm sóc cần thực hiện |
| US-X2 | Là điều dưỡng, tôi muốn xem chỉ số sinh tồn và điểm đánh giá sau thăm khám, để theo dõi tình trạng bệnh nhân |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must | Cần có để tạo và phân công ca thăm khám cơ bản |
| US-02 | Should | Quan trọng để theo dõi sức khỏe, nhưng có thể làm sau chức năng phân công lịch |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Điều dưỡng A đã đăng nhập và có phiếu thăm khám hợp lệ được phân công | A mở phiếu thăm khám của mình | Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin ca chăm sóc và nhấn nút “nhận ca” |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☐ (2a) Không thuộc quyền ☐ (2b) Đã bị huỷ | Hệ thống hiển thị trạng thái “Đã huỷ” và không hiển thị nút “Nhận ca” |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| DOD | AC | DOD | AC |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

AC áp dụng cho từng User Story để kiểm tra chức năng đúng yêu cầu, DoD áp dụng chung cho mọi công việc để xác nhận là đã hoàn thành

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5 | Có tạo lịch, chọn điều dưỡng và phân công ca |
| US-02 | 8 | Có kết nối/nhận dữ liệu từ thiết bị đo nên phức tạp hơn |

Planning Poker (thẻ 3, 5, 5, 5, 13): đội nên làm gì tiếp theo?

Planning Poker: đội nên hỏi lý do các bạn chọn số thấp và số cao, cùng thảo luận rồi bỏ phiếu lại để thống nhất

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (24 + 26 + 25) / 3 = 25 sp |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | 5 người × 10 ngày - 4 ngày nghỉ = 46 người-ngày Bình thường là 50 người-ngày Cam kết: 25 × 46 / 50 = 23 sp |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | B1, B2, B3, B4 = 3 + 8 + 5 + 5 = 21 SP |
| Sprint Goal (1 câu) | Điều dưỡng có thể đăng nhập, nhận thông báo, xem phiếu thăm khám và nhập chỉ số sau khi thăm khám |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế màn hình xem chi tiết phiếu thăm khám | UI/UX | 4 giờ |
| Tạo API lấy thông tin phiếu thăm khám | Development | 8 giờ |
| Kiểm thử quyền xem và dữ liệu hiển thị | Testing | 4 giờ |
| Tổng giờ công |  | 16 giờ |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Thực tế: 23 SP, lý tưởng: 15,6 SP, chênh lệch: 7,4 SP Đội đang Behind Schedule |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Từ ngày 0 đến ngày 2 không giảm SP Có thể đội bị vướng công việc hoặc chưa bắt đầu xong, dễ bị chậm Sprint |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Scrum Master | Product Owner | Deverloper | Stakeholders |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

PO sẽ ghi đề nghị gửi chỉ số sinh tồn hằng ngày vào Product Backlog, trao đổi thêm về nhu cầu và giá trị, sau đó PO ưu tiên để xem có làm ở Sprint sau hay không